## Slide 1: Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана

## Slide 2: Динцис Данил (Danil Dintsis)
PMI®PMBOK® 5
Что нового в очередной версии стандарта?
к.т.н., PMP
“Project Management MAKES or BREAKS Global Companies”,
Rich Karlgaard, Forbes’ editor

## Slide 3: График выпуска
4 летний цикл
PMBOK® 5 - декабрь 2012
Обновление программ сертификации с 1 июля 2013 г.
PMBOK® 6 намечен на 2016

## Slide 4: PMI® PMBOK® 5, 2012
5 групп процессов
10 областей знаний

## Slide 7: Новая область знаний – Управление стейкхолдерами
Identify Stakeholders
Plan Stakeholder Management
Manage Stakeholder Engagement
Control Stakeholder Engagement

## Slide 9: На что обратить внимание
Interpersonal Skills
Management Skills
Operational Stakeholders
(например, линейные руководители, сотрудники хелпдеска и т.п.)

## Slide 10: Interpersonal Skills
Building Trust
Resolving Conflict
Active listening (90% - коммуникации, 75% - вербальные, 40% - слушание)
Overcoming resistance to changes

## Slide 11: Management Skills
Facilitate consensus towards project objectives
Influence people to support project
Negotiate agreements to satisfy the project needs
Modify organizational behavior to accept the project outcomes

## Slide 12: Project Time Management 7 процессов
Plan Schedule Management
Define Activities
Sequence Activities
Estimate Activity Resources
Estimate Activity Durations
Develop Schedule
Control Schedule

## Slide 13: Plan Time Management
Формирование политик, процедур и документации

## Slide 14: Project Cost Management 4 процесса
Plan Cost Management
Estimate Costs
Determine Budget
Control Costs

## Slide 15: Plan Cost Management
Формирование политик, процедур и документации

## Slide 16: Project Sponsor
Уточнено и расширено определение и функции спонсора:
Project funding
Clarifying scope
Monitoring progress
Influencing stakeholders
Provides resources and support for the project
Accountable for enabling the project's success

## Slide 17: Project Management Office

## Slide 18: Agile/Adaptive Life Cycles
Впервые введено понятие адаптивного жизненного цикла проекта
IT Development: 80% - Agile
PMI-ACP
2- 4 недели

## Slide 19: Подробности для Earned Value Analysis
Более подробный глоссарий терминов
Подробная таблица формул расчетов

## Slide 20: и еще…
Дополнены варианты расчета по методу критического пути;
Некоторые уточнения по инструментам (в частности, диаграммы торнадо)
Дополнено описание резервирования бюджета

## Slide 21: Анализ чувствительности к рискам. Диаграмма торнадо

## Slide 22: http://www.specialist.ru/section/project-management

## Slide 23: http://www.specialist.ru/section/project-management

## Slide 24: Спасибо! Вопросы?
http://www.specialist.ru/videos
dinzis@specialist.ru
consult@dintsis.org
www.ddintsis.com

## Slide 25: Наши контакты
Наши комплексы в Москве
м.Бауманская
Главный офис
Госпитальный переулок, д. 4/6, стр. 3, МГТУ им. Н.Э.Баумана, корпус Стилобат, 2-й этаж, приемная
Учебный комплекс «Радио»
ул. Радио, д.24, 2 подъезд, 2 этаж
Учебный комплекс «Бакунинский»
ул. Бакунинская, д.71, стр. 10, 4-й этаж
м. Пролетарская, Крестьянская застава
Учебный комплекс «Таганский»
ул. Воронцовская, д. 35 Б, стр.2, 5 этаж
м. Белорусская, Савеловская
Учебный комплекс «Белорусско-Савеловский»
3-я ул. Ямского Поля, д. 32, 1-й подъезд, 4-й этаж
м. Полежаевская
Учебный комплекс «Полежаевский»
4-я ул. Магистральная, д. 11, 6-й этаж
м. Проспект Вернадского
Учебный комплекс «Вернадский»
Проспект Вернадского, д. 29, 16-й этаж
(495) 232-32-16
info@specialist.ru

## Slide 26: Ваши знания – ваше богатство. Инвестируйте в себя!