Устав программы проектов.

•	Justification – почему программа важна?

•	Vision – каков ожидаемый результат, и в чем его ценность

•	Strategic fit – как соотносится программа с целями организации и другими инициативами

•	Outcomes – какие выходы должны быть у программы для достижения результата (Vision)

•	Scope – содержание программы

Перечень проектов:

- Организация производства

- Логистика маршрутов

- Ремонтная база

- маркетинг

•	Benefit strategy – стратегия использования выгод

•	Assumptions & constraints – ограничения, допущения и зависимости реализации

Пример:

- Транспортное средство вместимостью до 5 чел.

- Возможность воздушного перемещения. Скорость от А до Б км/ч; Дальность от Х до У км; стоимость перевозки не более ХХ руб. на 1км на 1 пасс.

- Проведение сертификации разработанного ТС/Соответствие текущим требованиям МАК.

- Себестоимость 1 ковра при пром. Произ-ве не должна превышать ХХХХ руб.

- Бюджет проекта не более ()…

- Строительство инфраструктуры;

•	Components – компоненты программы

•	Risks & issues – высокоуровневые риски и сложности

•	Time scale – продолжительность и ключевые точки программы

•Пример:

Производство

•	Маркетинг

•	Обслуживание

•	Диспетчеризация

•	Resources needed – оценка потребности в ресурсах

- Выделенный ПМ

- Руководитель проекта производство

- Экономический отдел

- Рекламный отдел

- Отдел логистики

- отдел сертификации и лицензирования транспорта

•	Stakeholder considerations – идентификация стейкхолдеров, их отношения к программе и степени влияния

Основные источники влияния:

- 	Руководители традиционных направлений бизнеса (отрицательное)

-	Финансовый директор (затратная составляющая проекта)

-	Акционеры (бюджет проекта, экономические выгоды проекта)

-	Глава админстрации (маршруты, пункты посадки и высадки)

-	Регулирующий госорган (сертификация гражданского авиционого транспорта )

•	Program Governance – какая структура управления рекомендуется

Слабоматричная:

Выделенный ПМ

Выделенный бюджет.

Остальные сотрудники привлекаются из отделов

•	Initial high-level roadmap – высокоуровневый план реализации

Основные вехи:

- Построение производство.

- Составление представления у потенциальных пользователей транспорта.

- Получение лицензий и разрешений

- Построение ремонтных площадей

- Логистика предоставления услуг.