| Project Title: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Sponsor: | СОО |  | Date Prepared: |  |
| Project Manager: |  |  | Project Customer: | СОО/Директор по продажам |

Project Purpose or Justification:

- повышение ETIF на 10% - диверсификация бизнеса (вывод 20% оборота на новый вид); - повышение маржинальности на ХХ% на 1 клиента - обеспечить сервисную поддержку не менее, чем на УУ аппаратов

Project Description:

Создать новое ТС, который сможет доставлять людей на малые и средние расстояния независимо от трафика на дорогах. Обеспечить инфраструктуру для функционирования ТС.

Project and Product Requirements:

- соответствие нормам безопасности; - соответствие нормам ООС; - соответствие техрегламентам; - соответствие эксплуатационным требованиям

- тех. Характеристики (скорость, расход топлива…); - эксплуатационные хар-ки (грузоподъемность, дальность); - требования к компетенциям персонала

- повышение качества (скорость – точность по времени, комфорт,…) - территориальный охват; - регулярность/под заказ

Acceptance Criteria:

- прошел сертификацию у регулятора; - инфраструктура сдана в эксплуатацию - персонал подготовлен в соответствии с компетенциями - наличие парка не менее НН ТС

Initial Risks:

- отсутствие спроса; - ограничения регулирующих органов; - превышение стоимости эксплуатации; - отказ в поддержке стейкхолдерами; - превышение сроков и бюджета

| Project Objectives | Success Criteria | Person Approving |
| --- | --- | --- |

| Scope: |  |  |
| --- | --- | --- |
| НИОКР - Анализ аналогов - Дизайн - Опытный образец Анализ среды Строительство ИФ Подготовка персонала Маркетинг и реклама Сертификация |  |  |

| Time: |  |  |
| --- | --- | --- |

| Cost: |  |  |
| --- | --- | --- |

| Quality: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Скорость - Расход топлива - Наличие средств безопасности Расходы на эксплуатацию (на 1 клиента на 1 км) - Уровень удовлеторенности клиентов Качество ведения проекта: - соблюдение регламентов и прочих активов орг. Процесса: - %% корректно доведенной информации; - %% своевременно сформированных документов; - кол-во необнаруженных, но наступивших рисков и убытки по ним - процент ошибок при оценке затрат и/или покрытия рисков - удовлетворенность команды; - %% осведомленности о целях проекта |  |  |

| Other: |  |  |
| --- | --- | --- |

| Summary Milestones | Due Date |
| --- | --- |
| Тестовый образец готов |  |
| Сертификация пройдена |  |
| Инфраструктура готова |  |
| Персонал обучен |  |

Estimated Budget:

$$

Project Manager Authority Level

Staffing Decisions:

- ФР обязаны предоставлять сотрудников по запросу ПМ. Запросы подаются не менее, чем за ХХ дней

Budget Management and Variance:

ПМ (выделенный бюджет)ИЛИ Спонсор (операционный директора)

Technical Decisions:

Conflict Resolution:

Спонсор – управляющий комитет

Escalation Path for Authority Limitations:

СЕО

Approvals:

| Project Manager Signature |  | Sponsor or Originator Signature |
| --- | --- | --- |
| Project Manager Name |  | Sponsor or Originator Name |

Date							      Date