Анкета самооценки OPM3

| МЕТРИКА | БАЛЛ |
| --- | --- |
| - Спонсор и другие заинтересованные лица вовлечены в постановку задач наиболее значимых для них проектов | 5 |
| - Организация учитывает риск при выборе проекта | 3 |
| - Члены команды понимают и принимают цели и задачи организации |  |
| - Проекты в организации имеют ясные и измеримые цели, определенные по критериям качества, стоимости, времени |  |
| - Организация постоянно улучшает качество проектов, в соответствии с требованиями потребителей |  |
| - Организация опирается на политику, в которой описаны процессы стандартизации, измерения, контроля и постоянного улучшения менеджмента проектов |  |
| - Организация опирается на интегрированный в систему менеджмента Свод знаний по управлению проектами PMBoK |  |
| - Организация использует стандартизованные процессы управления проектами и соответствующие инструменты для повышения эффективности каждого проекта |  |
| - Организация использует данные проектов, предприятия и отрасли для развития модели планирования и перепланирования |  |
| - Организация назначает менеджера на каждый проект |  |
| - Организация устанавливает стандартную структуру для формирования межфункциональных проектных команд |  |
| - Организация создает рабочую среду, которая способствует взаимодействию в командах, доверию, поощряет осознанное принятие риска членами команды |  |
| - У организации есть необходимые процессы, инструменты, руководства для оценки эффективности, уровня знаний и опыта участников проекта, и в зависимости от этого, назначение им соответствующих ролей |  |
| - Организация создает рабочее пространство для поддержки персонала и их профессиональных достижений |  |
| - Менеджеры проектов эффективно и ответственно взаимодействуют с менеджерами взаимосвязанных проектов |  |
| - В организации установлены и используются стандартные документированные процессы инициации проектов |  |
| - В организации установлены и используются стандартные документированные ключевые процессы планирования проектов (развитие плана проекта, планирование и определение содержания, планирование и определение деятельности, ее последовательности и продолжительности, оценка продолжительности, график проекта, планирование ресурсов, стоимостная оценка, бюджетирование, планирование управления рисками) |  |
| - В организации установлены и используются документированные обеспечивающие процессы для планирования проектов (планирование качества, организационное планирование, подбор персонала, планирование коммуникаций, идентификация, количественный и качественный анализ рисков, планирование ответственности за управление риском, планирование закупок и поставок) |  |
| - В организации установлены и используются стандартные документированные ключевые процессы исполнения проектов |  |
| - В организации установлены и используются стандартные документированные обеспечивающие процессы исполнения проектов (обеспечение качества, развитие команды, распространение информации, выбор ресурсов, управление контрактами) |  |
| - В организации установлены и используются стандартные документированные ключевые процессы контроля проектов (отчетность эффективности, контроль изменений) |  |
| - В организации установлены и используются стандартные документированные обеспечивающие процессы контроля проектов (проверка содержания, контроль изменений содержания, контроль расписания, контроль затрат, качества, мониторинг рисков) |  |
| - В организации установлены и используются стандартные документированные процессы завершения проектов (закрытие контрактов, административное завершение) |  |
| - Организация может продемонстрировать отдачу на вложенный капитал от реализованных проектов |  |
| - В начале проектов определяются цели и ключевые факторы успеха, в ходе проекта оценивается прогресс в их достижении |  |
| - В организации имеется стандартный подход для определения, сбора и анализа показателей проекта, дающих уверенность в точности и соответствии данных проекта |  |
| - Организация применяет внешние и внутренние стандарты для измерения и улучшения эффективности проектов |  |
| - В организации определены ключевые вехи проектов, в которых осуществляется оценка проектов и принимается решение о продолжении или прекращении проектов |  |
| - Организация использует инструменты управления рисками для измерения и оценки влияния риска в ходе выполнения проекта |  |
| - Организация использует формализованную систему эффективности для оценки вклада членов команды, в зависимости от результатов проекта |  |
| - В организации установлены и используются измеримые показатели процесса инициации проекта | - |
| - В организации установлены и используются измеримые показатели для ключевых процессов планирования проектов |  |
| - В организации установлены и используются измеримые показатели для обеспечивающих процессов планирования проектов |  |
| - В организации установлены и используются измеримые показатели для ключевых процессов исполнения проектов |  |
| - В организации установлены и используются измеримые показатели для обеспечивающих процессов исполнения проектов |  |
| - В организации установлены и используются измеримые показатели для ключевых процессов контроля проектов |  |
| - В организации установлены и используются измеримые показатели для обеспечивающих процессов контроля проектов |  |
| - В организации установлены и используются измеримые показатели для процессов завершения проектов |  |
| - В организации осуществляется контроль достижения стабильности процессов инициации проектов |  |
| - В организации осуществляется контроль достижения стабильности ключевых процессов планирования проектов |  |
| - В организации осуществляется контроль достижения стабильности обеспечивающих процессов планирования проектов |  |
| - В организации осуществляется контроль достижения стабильности ключевых процессов исполнения проектов |  |
| - В организации осуществляется контроль достижения стабильности обеспечивающих процессов исполнения проектов |  |
| - В организации осуществляется контроль достижения стабильности ключевых процессов контроля проектов |  |
| - В организации осуществляется контроль достижения стабильности обеспечивающих процессов контроля проектов |  |
| - В организации осуществляется контроль достижения стабильности ключевых процессов завершения проектов |  |
| - Организация собирает, анализирует и извлекает уроки из предыдущих проектов |  |
| - Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения процессов инициации проектов |  |
| - Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения ключевых процессов планирования проектов |  |
| - Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения обеспечивающих процессов планирования проектов |  |
| - Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения ключевых процессов исполнения проектов |  |
| - Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения обеспечивающих процессов исполнения проектов |  |
| - Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения ключевых процессов контроля проектов |  |
| - Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения обеспечивающих процессов контроля проектов |  |
| - Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения процессов завершения проектов |  |
| - В организации имеется организационная структура, предназначенная для поддержки эффективных коммуникаций и взаимодействия проектов в программе для улучшения результатов проектов |  |
| - Менеджеры программ согласовывают планы проектов с точки зрения их расписания, зависимости от других проектов и доступности ресурсов |  |
| - Менеджеры программ понимает, каким образом эти программы накладываются на цели и стратегии организации | 0 |
| - В организации используются общие процессы для единообразного управления и интеграции множества проектов | -1 |
| - В организации установлены и используются стандартные документированные процессы инициации программ |  |
| - В организации установлены и используются стандартные документированные ключевые процессы планирования программ (развитие плана проекта, планирование и определение содержания, планирование и определение деятельности, ее последовательности и продолжительности, оценка продолжительности, график проекта, планирование ресурсов, стоимостная оценка, бюджетирование, планирование управления рисками) |  |
| - В организации установлены и используются документированные обеспечивающие процессы планирования программ (планирование качества, организационное планирование, подбор персонала, планирование коммуникаций, идентификация, количественный и качественный анализ рисков, планирование ответственности за управление риском, планирование закупок и поставок) |  |
| - В организации установлены и используются стандартные документированные ключевые процессы исполнения программ |  |
| - В организации установлены и используются стандартные документированные обеспечивающие процессы исполнения программ (обеспечение качества, развитие команды, распространение информации, выбор ресурсов, управление контрактами) |  |
| - В организации установлены и используются стандартные документированные ключевые процессы контроля программ (отчетность эффективности, контроль изменений) |  |
| - В организации установлены и используются стандартные документированные обеспечивающие процессы контроля программ (проверка содержания, контроль изменений содержания, контроль расписания, контроль затрат, качества, мониторинг рисков) |  |
| - В организации установлены и используются стандартные документированные процессы завершения программ (закрытие контрактов, административное завершение) |  |
| - Организация оценивает показатели процессов всех уровней для улучшения |  |
| - В организации установлены и используются измеримые показатели процесса инициации программ |  |
| - В организации установлены и используются измеримые показатели для ключевых процессов планирования программ |  |
| - В организации установлены и используются измеримые показатели для обеспечивающих процессов планирования программ |  |
| - В организации установлены и используются измеримые показатели для ключевых процессов исполнения программ |  |
| - В организации установлены и используются измеримые показатели для обеспечивающих процессов исполнения программ |  |
| - В организации установлены и используются измеримые показатели для ключевых процессов контроля программ |  |
| - В организации установлены и используются измеримые показатели для обеспечивающих процессов контроля программ |  |
| - В организации установлены и используются измеримые показатели для процессов завершения программ |  |
| - В организации осуществляется контроль достижения стабильности процессов инициации программ |  |
| - В организации осуществляется контроль достижения стабильности ключевых процессов планирования программ |  |
| - В организации осуществляется контроль достижения стабильности обеспечивающих процессов планирования программ |  |
| - В организации осуществляется контроль достижения стабильности ключевых процессов исполнения программ |  |
| - В организации осуществляется контроль достижения стабильности обеспечивающих процессов исполнения программ |  |
| - В организации осуществляется контроль достижения стабильности ключевых процессов контроля программ |  |
| - В организации осуществляется контроль достижения стабильности обеспечивающих процессов контроля программ |  |
| - В организации осуществляется контроль достижения стабильности ключевых процессов завершения программ |  |
| - Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения процессов инициации программ |  |
| - Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения ключевых процессов планирования программ |  |
| - Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения обеспечивающих процессов планирования программ |  |
| - Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения ключевых процессов исполнения программ |  |
| - Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения обеспечивающих процессов исполнения программ |  |
| - Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения ключевых процессов контроля программ |  |
| - Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения обеспечивающих процессов контроля программ |  |
| - Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения процессов завершения программ |  |
| - Организация эффективно рассматривает рабочую загрузку, требования к прибыльности и срокам, когда принимает решение о количестве реализуемых проектов |  |
| - Организация расставляет приоритеты проектам, в зависимости от Стратегии |  |
| - Организация является проектно-ориентированной, т.к. имеет политику управления проектами, общий язык проектов и использует процессы управления проектами через все операции |  |
| - Организация поддерживает общее рабочее, методологию и процессы управления проектами |  |
| - Руководство организации непосредственно вовлечено в управление проектами и демонстрирует знания и поддержку в этой области |  |
| - Организационная структура способствует управлению проектами |  |
| - Организация поддерживает открытые коммуникации на всех уровнях |  |
| - Сотрудники с разными должностями и функциональными обязанностями взаимодействуют для определения и согласования общих целей |  |
| - Стратегия организации содержит знания о внешних и внутренних ресурсах |  |
| - Организация поддерживает внутреннее сообщество менеджеров проектов, которое обеспечивает ресурсами управление портфелем проектами |  |
| - Организация поощряет членство во внешних сообществах менеджеров проектов (профессиональных ассоциациях) |  |
| - Организация проводит тренинги и развивает ресурсы для управления проектами |  |
| - Организация предлагает план развития карьеры для участников проектов |  |
| - Организация управляет портфелем проектов, включая планирование, управление рисками, поставками и финансами |  |
| - Организация добивается баланса в компоновке портфеля проектов с тем, чтобы обеспечить успешность портфеля |  |
| - Система менеджмента качества содержит управление портфелем |  |
| - Система менеджмента качества пересматривается независимым органом |  |
| - В организации установлены и используются стандартные документированные процессы инициации портфеля |  |
| - В организации установлены и используются стандартные документированные ключевые процессы планирования портфеля (развитие плана проекта, планирование и определение содержания, планирование и определение деятельности, ее последовательности и продолжительности, оценка продолжительности, график проекта, планирование ресурсов, стоимостная оценка, бюджетирование, планирование управления рисками) |  |
| - В организации установлены и используются документированные обеспечивающие процессы планирования портфеля (планирование качества, организационное планирование, подбор персонала, планирование коммуникаций, идентификация, количественный и качественный анализ рисков, планирование ответственности за управление риском, планирование закупок и поставок) |  |
| - В организации установлены и используются стандартные документированные ключевые процессы исполнения портфеля |  |
| - В организации установлены и используются стандартные документированные обеспечивающие процессы исполнения портфеля (обеспечение качества, развитие команды, распространение информации, выбор ресурсов, управление контрактами) |  |
| - В организации установлены и используются стандартные документированные ключевые процессы контроля портфеля (отчетность эффективности, контроль изменений) |  |
| - В организации установлены и используются стандартные документированные обеспечивающие процессы контроля портфеля (проверка содержания, контроль изменений содержания, контроль расписания, контроль затрат, качества, мониторинг рисков) |  |
| - В организации установлены и используются стандартные документированные процессы завершения портфеля (закрытие контрактов, административное завершение) |  |
| - Организация накапливает показатели гарантии качества ее проектов |  |
| - В организации используется хранилище показателей проекта |  |
| - В организации существуют показатели для определения проекта, программы, портфеля, а также организационной эффективности |  |
| - В организации существует формализованная система оценки эффективности процессов и вклада участников и проектных команд |  |
| - Организация рассматривает и оценивает инвестиции в человеческие и финансовые ресурсы при выборе проекта |  |
| - Организация рассматривает и оценивает ценность проекта для компании при выборе |  |
| - В организации существуют инструменты управления проектами, интегрированные с другими корпоративными системами |  |
| - В организации установлены и используются измеримые показатели процесса инициации портфеля |  |
| - В организации установлены и используются измеримые показатели для ключевых процессов планирования портфеля |  |
| - В организации установлены и используются измеримые показатели для обеспечивающих процессов планирования портфеля |  |
| - В организации установлены и используются измеримые показатели для ключевых процессов исполнения портфеля |  |
| - В организации установлены и используются измеримые показатели для обеспечивающих процессов исполнения портфеля |  |
| - В организации установлены и используются измеримые показатели для ключевых процессов контроля портфеля |  |
| - В организации установлены и используются измеримые показатели для обеспечивающих процессов контроля портфеля |  |
| - В организации установлены и используются измеримые показатели для процессов завершения портфеля |  |
| - В организации осуществляется контроль достижения стабильности процессов инициации портфеля |  |
| - В организации осуществляется контроль достижения стабильности ключевых процессов планирования портфеля |  |
| - В организации осуществляется контроль достижения стабильности обеспечивающих процессов планирования портфеля |  |
| - В организации осуществляется контроль достижения стабильности ключевых процессов исполнения портфеля |  |
| - В организации осуществляется контроль достижения стабильности обеспечивающих процессов исполнения портфеля |  |
| - В организации осуществляется контроль достижения стабильности ключевых процессов контроля портфеля |  |
| - В организации осуществляется контроль достижения стабильности обеспечивающих процессов контроля портфеля |  |
| - В организации осуществляется контроль достижения стабильности ключевых процессов завершения портфеля |  |
| - У организации имеется программа достижения уровня зрелости управления проектами |  |
| - Организация ощущает необходимость OPM3 как части программы достижения зрелости в управлении проектами |  |
| - Организация извлекает уроки из реализованных проектов, программ, портфелей, которые обогащают ее корпоративную методологию |  |
| - Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения процессов инициации портфеля |  |
| - Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения ключевых процессов планирования портфеля |  |
| - Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения обеспечивающих процессов планирования портфеля |  |
| - Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения ключевых процессов исполнения портфеля | 0 |
| - Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения обеспечивающих процессов исполнения портфеля | - |
| - Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения ключевых процессов контроля портфеля |  |
| - Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения обеспечивающих процессов контроля портфеля |  |
| - Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения процессов завершения портфеля |  |